南通港天生港区横港沙作业区10万吨级粮油泊位水工试打桩项目

竞争性谈判文件

采购编号：HGSLYBW-SGDZ

采 购 人：南通港码头管理有限公司

二〇二一年六月

# 第一章   竞争性谈判公告

南通港码头管理有限公司为实施南通港天生港区横港沙作业区10万吨级粮油泊位水工试打桩项目，

拟采用竞争性谈判方式进行采购。诚邀具备相应资格条件的单位参与本项目的竞争性谈判。

- 采购项目概况：

1、项目名称: 南通港天生港区横港沙作业区10万吨级粮油泊位水工试打桩

2、项目编号：HGSLYBW-SGDZ

3、项目概况：本工程位于长江澄通河段如皋沙群汊道段横港沙南缘、泓北沙以东，隶属通州区管辖，拟建设“F”型码头1座，共布置1个10万吨级泊位，1个3万吨级泊位和7个5千吨级泊位。本次采购根据设计院要求开展5根Φ800PHC桩水工试打桩工作。

4、资金来源：企业自筹

5、报价方式：本项目采用固定总价报价法，报价控制上限为168万元(其中暂列金额为8万元，该费用只能按照采购人的指示使用或根本不予动用)，谈判人竞争性谈判报价超出采购人设定的竞争性谈判控制价上限的，其响应文件采购人不予接受评审。

6、计划工期：工程及报告编制自签订合同且收到业主开工指令后 40日历天，缺陷责任期12个月。

二、合格供应商的资格条件：

1.1具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照，有基本帐户开户许可证和安全生产许可证。

1.2具有国家建设行政主管部门核发的港口与航道工程施工总承包一级或以上工程施工资质、具有相应检测资质的单位（检测资质：水运工程试验检测甲级及以上）。

1.3拟派项目负责人须具备有效的港口与航道工程一级建造师资格，具有交通行政主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证），完成并担任过1万吨级及以上高桩码头施工项目的项目负责人。

1.4拟投入本项目的专职安全员须具有交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）。

1.5具备47米PHC管桩沉桩能力的船机设备(自有或租赁)

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

# 三、报名信息：

报名时间：自采购公告上网发布之日起至2021年6月9日11:30。

报名地址：江苏省南通市青年西路38号A912室

报名方式：书面形式或现场报名。

四、谈判信息：

响应文件递交时间：2021年6月10日上午9:00—9:30整（北京时间）

响应文件递交截止时间：2021年6月10日上午9:30整（北京时间）

谈判时间：2021年6月10日上午9:30整（北京时间）

谈判地址：江苏省南通市青年西路38号二楼会议室

五、本项目联系人及联系方式：

联系地址：江苏省南通市青年西路38号A912室

联 系 人：张锦荣

电话：0513-85167264

传真：0513-83527025

邮政编码：226006

- 信息发布：

本项目相关的谈判文件澄清、修改以及终止公告、成交结果公告等信息均通过南通港口集团有限公司网站“（http://www.ntport.com.cn）”公布。

采购人在南通港口集团有限公司网站公布的信息视为已送达各供应商，供应商有义务在参加采购活动期间浏览相关网站。

- 公告期：公告之日起三个工作日。

报名函

致：

我公司已获悉贵单位发出的                           项目竞争性谈判公告，经研究，我单位报名拟参加本项目竞争性谈判。

联系人：

联系电话：

单位：          （盖章）

# 年   月   日

# 第二章   供应商须知

# 一﹑供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 南通港码头管理有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 南通港天生港区横港沙作业区10万吨级粮油泊位水工试打桩项目 |
| 3 | 项目概况 | 详见竞争性谈判公告 |
| 4 | 采购控制价 | 本项目控制价为168万元(其中暂列金额为8万元) |
| 5 | 合格供应商的资格要求 | 详见谈判文件 |
| 6 | 分包情况 | 不允许 |
| 7 | 现场考察 | 不组织（如需要，供应商可自行前往，采购人提供必要的协助）。 |
| 8 | 谈判前答疑会 | 不组织 |
| 9 | 提出谈判问题截止时间 | 2021年6月9日16：00时 |
| 10 | 谈判文件答疑、澄清、修改截止时间 | 2021年6月9日16：00时 |
| 11 | 供应商确认收到谈判文件答疑、澄清、修改、补充的时间 | 谈判文件的澄清和修改将在南通港口集团有限公司网站“（http://www.ntport.com.cn）”以澄清公告的形式予以公布，视为已送达各供应商，供应商有义务在参加采购活动期间浏览相关网站。 |
| 12 | 响应有效期 | 自递交响应文件截止之日起60日历天 |
| 13 | 响应保证金 | 1、保证金金额：20000人民币元。 2、保证金缴纳形式：采用银行转账、电汇等形式缴纳。 3、收取人：南通港码头管理有限公司 4、开户银行：江苏南通工行人民路支行 5、账号： 1111821209101551960 6、保证金缴纳截止时间：同响应文件递交截止时间（以实际到账时间为准） |
| 14 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 15 | 响应文件份数 | 正本一份、副本二份。 |
| 16 | 递交响应文件时间、截止时间、地点 及地址 | 响应文件递交时间：2021年6月10日上午9:00—9:30整（北京时间） 响应文件递交截止时间：2021年6月10日上午9:30整（北京时间） 地址： 江苏省南通市青年西路38号二楼会议室 。 |
| 17 | 响应文件是否退还 | 不退还。 |
| 18 | 谈判时间、地点 | 谈判时间：谈判时间：2021年6月10日上午9:30整（北京时间） 谈判地点：江苏省南通市青年西路38号二楼会议室。 |
| 19 | 响应文件密封性检查 | 由供应商或者其推选的代表检查所有响应文件的密封情况。 |
| 20 | 唱价顺序 | 按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。 |
| 21 | 谈判小组 | 依法组建的谈判小组 |
| 22 | 评审办法 | 比照最低评标价法。 |
| 23 | 报价次数 | 2次 |
| 24 | 报价方式 | 含税全包价 |
| 25 | 监督 | 本项目的采购活动以及相关当事人应当接受监督部门依法实施的监督。 |

# 二、谈判须知

（一）总则

1  适用范围

1.1本谈判文件仅适用于本次采购活动。

2  定义

2.1“采购人”是指南通港码头管理有限公司。

2.2“供应商”是指响应采购要求且符合谈判文件规定的资格条件和参加谈判的法人、其他组织或者自然人。

2.3“成交供应商”是指经谈判确定的满足谈判文件实质性响应要求且最终报价最低的，取得与采购人签订合同资格的供应商

2.4“货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物。

2.5“服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由供应商承担的货物的提供、运输、安装、调试、技术指导、培训以及售前、售中、售后服务和供应商承诺的其他类似服务。

2.6“产品缺陷”是指货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品使用安全和产品使用寿命等情形。

2.7“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。

3、供应商资格要求

3.1具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照，有基本帐户开户许可证和安全生产许可证。

3.2具有国家建设行政主管部门核发的港口与航道工程施工总承包一级或以上工程施工资质、具有相应检测资质的单位（检测资质：水运工程试验检测甲级及以上）。

3.3拟派项目负责人须具备有效的港口与航道工程一级建造师资格，具有交通行政主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证），完成并担任过1万吨级及以上高桩码头施工项目的项目负责人。

3.4拟投入本项目的专职安全员须具有交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）。

3.5具备47米PHC管桩沉桩能力的船机设备(自有或租赁)

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4、答疑

4.1 供应商对谈判文件有疑问，需采购人解答或者答疑时，应于供应商须知前附表规定时间前，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购人。采购人将对供应商提出的所有询问或者疑问进行综合答复，在南通港口集团有限公司网站“（http://www.ntport.com.cn）”上公告，解答或者答疑内容应在谈判文件规定范围内，不得对谈判文件实质性条款进行改动。

4.2 供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同谈判文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照谈判文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。

4.3 偏离采购人允许响应文件偏离谈判文件某些非实质性要求的，偏离应当符合谈判文件规定的偏离范围、幅度和项数。

5、其他条款

5.1 供应商成交后直至验收止，未经采购人同意，成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包，如出现上述情形，采购人可取消其成交资格，并与其解除合同，由此引起的经济损失全部由成交供应商承担。

5.2 不论谈判过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

5.3 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

（二）谈判文件

6　谈判文件的构成

6.1谈判文件包括：

6.1.1竞争性谈判公告

6.1.2供应商须知

6.1.3评审方法

6.1.4采购需求

6.1.5合同文本

6.1.6响应文件格式

由采购人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于本项目规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。响应文件开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

7  谈判文件的澄清和修改

7.1 供应商获得谈判文件后，应仔细检查谈判文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在“供应商须知前附表”规定时间内，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购人，否则，由此引起的损失由供应商自负。供应商有义务对谈判文件的准确性进行复核，如发现有任何错误或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人，否则，供应商应无条件接受谈判文件所有条款。

7.2 采购人对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，谈判文件的澄清或修改文件在南通港口集团有限公司网站“（http://www.ntport.com.cn）”上发布公告，作为澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。谈判文件的澄清、修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出并经公告的为准。

（三）响应文件

8、响应文件组成（按不同标段分别编制）：

8.1.1响应函

8.1.2报价表

8.1.3供应商《营业执照》副本复印件（或三证合一之后的《营业执照》副本复印件）

8.1.4授权委托书（格式附后）（如有授权）

8.1.5法定代表人身份证复印件

8.1.6代理人身份证复印件（如有授权）

8.1.7供应商资质证书复印件

8.1.8供应商有效期内的许可证复印件（如有）

8.1.9与本次谈判相关的其他材料

响应文件的修改、澄清、说明或补正内容等均为响应文件的有效组成部分。

注：以上要求提供材料须加盖供应商公章。

9　响应文件的编制

9.1供应商应详细审阅谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求认真编制响应文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其响应文件对谈判文件做出实质性响应。

9.2响应文件应以中文书写或打印，字迹清晰、内容齐全，行间不得插字、涂改和增删。如有修改，必须在修改处由供应商法定代表人（全权代理人）签字后生效。

9.3供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格）有效外，一律不予认可。

9.4响应文件分“正本”和“副本”，正本一份、副本二份。分别装订成册，并在封面上正确标明。正本、副本不一致时，以正本为准。

10　语言及计量单位

10.1响应文件以及供应商与采购人就有关本项目采购的所有来往的文字、函电统一使用中文；非中文数据或资料，提供其中文译文。

10.2响应文件中的计量单位，除谈判文件有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

11　报价

11.1供应商的报价应包含为完成全部服务所需要的人工费、材料费、船机使用费、各种措施费、安全生产费、规费、间接费、利润、税金、规费、保险费等费用以及所有责任、义务和一般风险。

11.2报价人应从政府、地方主管部门取得所有必要的施工许可证、执照和其他类似证件，取得所有必要的施工许可证、执照和其他类似证件的费用，认为已包含在报价价格内。

12　响应保证金

12.1供应商应在提交响应文件截止时间前，向采购人足额交纳响应保证金。供应商须以银行转账、电汇等形式提交响应保证金。

12.2采购人自成交通知书发出之日起20个工作日内无息退还未成交供应商的响应保证金；自采购合同签订之日起20个工作日内无息退还成交供应商的响应保证金。

12.3发生下列情况之一，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商弄虚作假的；

（3）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）成交供应商不按照谈判文件要求提交履约保证金的；

（5）成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的；

（6）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（7）谈判文件规定的其他情形；

（8）其他违反法律、法规和规章的行为。

13　响应文件签署

13.1响应文件应按照谈判文件规定进行签署、加盖公章。谈判文件规定的“单位公章”、“公章”等均指标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章。

13.2响应文件的签署应清晰工整。

14　响应文件的密封和标记

14.1供应商应将响应文件用封袋密封，封袋上应写明采购人名称、项目名称。封袋应密封完好并加盖供应商公章。

14.2供应商将证件原件或样品与响应文件装订在一起，视同为响应文件的一部分不予退回。

14.3 响应文件一经提交，无论供应商是否成交，均不予退还。

(四) 响应文件的提交

15　响应文件的提交

15.1提交响应文件截止时间以《谈判公告》或《澄清公告》公告时间为准。延长提交响应文件截止时间的采购项目，采购人和供应商的权利及义务将受到新的提交响应文件截止时间的约束。

15.2供应商有下列情形之一的，采购人将拒收响应文件：

（1）未按谈判公告要求领取（购买）谈判文件的；

（2）在谈判文件规定的提交响应文件截止时间之后提交响应文件的；

（3）未按照谈判文件要求对响应文件进行密封的。

16  响应文件的修改与撤回

16.1供应商在谈判文件要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的响应文件，并以书面形式通知采购人。供应商对响应文件的补充、修改，应按照本谈判文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

16.2在递交响应文件截止时间后到谈判文件规定的谈判有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商要求补充、修改、替代响应文件的，采购人不予受理；供应商撤回全部或者部分响应文件的，其响应保证金将被没收。

(五) 响应文件的开启

17响应文件的开启

17.1采购人按照《谈判公告》或《澄清公告》规定的时间和地点组织响应文件的开启。供应商可由法定代表人或全权代理人参加，并签名报到以证明出席，未参加响应文件开启的，视同认可开启结果。

17.2响应文件的密封情况由供应商推选的代表进行检查，经确认无误后当众拆封。

17.3开启后，采购人依据报价文件宣布供应商名称等内容，以及采购人认为需要宣布的其它事项。

17.4响应文件的开启过程由采购人相关工作人员负责记录，并经参加的各供应商代表和相关工作人员签字确认后进行存档。

（六）唱价、谈判、确定成交供应商

18 唱价程序

18.1 唱价由采购人主持。

（1）宣读唱价会议纪律；

（2）公布在递交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；

（4）供应商或供应商代表检查所有响应文件密封情况，并签字确认；

（5）按照供应商递交响应文件的逆顺序，宣布响应文件开启顺序；

（6）按照顺序公布供应商名称、响应保证金的缴纳情况等内容，并记录在案；

（7）供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员在唱价记录上签字确认；

（8）唱价结束。

18.2 唱价

18.2.1唱价在谈判文件确定的递交响应文件截止时间的同一时间公开进行；采购人按照本谈判文件规定的时间和地点组织召开唱价会议。届时邀请供应商法定代表人或其授权代表参加，参加唱价会议的法定代表人出具身份证、授权代表出具授权委托书和身份证且必须签字，否则，责任自负。

供应商少于三家的，采购人应退回供应商递交的响应文件，并依法重新组织采购，且不承担任何费用和责任。

18.2.2检查响应文件密封情况，由供应商或者其推选的代表检查所有供应商响应文件的密封情况并由法定代表人或其授权代表签字确认。

18.2.3由采购人工作人员唱价。

（1）唱价顺序：按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。

（2）唱价内容：唱价人当众宣读供应商名称等首轮报价一览表中的主要内容（不包括报价）。供应商若有异议，应在唱价时及时声明或者提出，否则采购人对此不承担任何责任。

18.2.4唱价：由采购人指定专人负责唱价和记录，唱价记录由供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购人负责存档备查。

18.2.5供应商对唱价有异议的，应当在唱价现场以书面形式提出，采购人应当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或其授权代表、采购人相关人员签字确认。

19 谈判小组

19.1谈判小组的组成

采购人将根据有关法律法规和本谈判文件的规定，结合本项目特点依法组建谈判小组（成员人数为三人及以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二）。评审由依法组建的谈判小组负责。

19.2评参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。谈判小组成员的名单在成交结果确定前必须严格保密。

19.3谈判小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

19.4谈判小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本谈判文件的规定确定成交供应商。

19.5谈判小组具有依据谈判文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。谈判小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的谈判小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。谈判小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字且不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。谈判小组应当对此作出书面说明并记录在案。

19.6谈判小组的职责：

（1）审查响应文件是否符合谈判文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；

（2）要求供应商解释或澄清响应文件；

（3）编写评审报告，受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（4）告知采购人在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

19.7谈判小组的义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）提出真实、可靠的评审意见；

（3）严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

（4）发现供应商在谈判活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向采购监督管理部门报告并加以制止；

（5）按照谈判文件的规定进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（6）编写并审定评审报告；

（7）配合采购人答复供应商提出的质疑；

（8）对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

（9）配合监督部门投诉处理和监督检查工作。

19.8谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避:

（1）供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚；

（5）与供应商有其他利害关系。

20 评审程序

（1）宣布评审纪律以及回避提示；

（2）推荐谈判小组组长；

（3）资格性审查；

（4）符合性审查；

（5）技术评审与商务评审；

（6）澄清有关问题；

（7）谈判；

（8）确定成交供应商；

（9）编写评审报告。

21评审

21.1比照最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，直接确定最终报价最低的供应商作为成交供应商的评审方法。

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

21.2若两家及以上供应商在最终轮次报价中相同且最低的，以服务方案更优者为成交供应商。

21.3谈判小组认为，供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的报价资格，按照最终报价由低到高的顺序排在后面的供应商递补，以此类推。

21.4评审完成后，谈判小组向采购人提出评审报告，评审报告由谈判小组全体成员签字确认。

22 澄清

22.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应以书面形式要求供应商作出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。供应商的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或其授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，或超出谈判文件允许的偏离范围、幅度及项数的，谈判小组有权确定其报价无效，供应商不得通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其成为实质性响应的报价。

谈判小组可以允许供应商修改或者澄清其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

23 确定成交供应商

23.1谈判小组按照事先确定的办法直接确定成交供应商或经评审排序的成交供应商候选人名单。

23.2成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，由采购人依法重新组织采购。

24  成交通知

24.1宣布评审结果时，采购人告知未成交供应商本人的评审得分与排序。

24.2采购人在成交供应商确定之日起2个工作日内，在南通港口集团有限公司网站“（http://www.ntport.com.cn）”上发布《成交结果公告》，并向成交供应商发出《成交通知书》。

24.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.4采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

25合同洽谈

25.1成交供应商按照《成交结果公告》的具体要求，携带相关资料，于规定时间、地点进行合同洽谈。

25.2谈判文件、谈判文件的澄清及修改、成交供应商的响应文件、成交供应商在评审过程当中的答复澄清事项等均为此次采购合同附件，并具有法律效力。

25.3成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

25.4采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，授权南通港码头管理有限公司与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26 报价无效

出现下列情形之一的，报价无效：

（1）不具备“竞争性谈判公告第二条”规定的条件；

（2）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单；

（3）响应文件未按谈判文件规定要求格式表格制作、装订、签署、盖章、密封；

（4）未按照谈判文件要求的内容填写报价、拒绝报价、报价不确定、有选择性报价和附有条件的报价；

（5）响应文件中要求在合同执行过程中对价格进行调整；

（6）法定代表人或其授权代表未按时参加唱价会议或参加唱价会议未提供有效证明；

（7）未按规定缴纳响应保证金；

（8）相关资格资质证明文件原件、复印件未按谈判文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

（9）不符合谈判文件中规定资格条件；

（10）超出经营范围报价；

（11）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；

（12）报价有效期不满足谈判文件要求；

（13）无供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章；

（14）对谈判文件要求的技术参数整体复制粘贴经谈判小组认定与所报服务不符；

（15）低于成本价且无法提供相关证明材料；

（16）谈判小组认定服务方案不符合谈判文件要求；

（17）以任何方式或者方法提供报价内容以外的任何附赠条款；

（18）评审期间，没有按谈判小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

（19）供应商未提交最终报价；

（20）供应商存在弄虚作假的行为；

（21）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通报价情形；

（22）对采购人、谈判小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（23）谈判文件规定的其他报价无效情形；

（24）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。

对报价无效的认定，经谈判小组集体作出决定。

27 废标

出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（3）因重大变故，采购任务取消；

（4）法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

废标必须经谈判小组集体作出决定，经谈判小组全体成员签字确认后生效。

28 特殊情况处置程序

28.1评审活动终止

（1）谈判小组应当执行连续评审的原则，按照谈判文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存谈判文件和所有响应文件，择期重新组建谈判小组进行评审，前期参加评审的谈判小组成员应回避。

（2）发生下列情况之一的，谈判小组应终止评审：

①发生了不可抗力事件；

②发生谈判小组名单泄密、评审信息泄露；

③出现非法干预评审工作；

④发现谈判小组或者成员未按照谈判文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正。

出现上述情形的，采购监督管理部门有权予以废标或者建议采购人封存谈判文件和所有响应文件，择期重新组建谈判小组进行评审。

28.2谈判小组中途更换成员

（1）除非发生下列情况之一，谈判小组成员不得中途更换：

①因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评审过程中退出评审活动；

②根据法律法规规定，某个或者某几个谈判小组成员需要回避；

（2）退出谈判小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向采购监督管理部门提出更换谈判小组成员意见并获准后，根据本谈判文件规定的谈判小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

28.3记名投票

在评审过程中，谈判小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由谈判小组全体成员以记名投票方式表决。

29 违法违规情形

29.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

（1）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定成交供应商；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

（5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

29.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30.3供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

30  违规处理

供应商有下列情形之一的，禁止参加采购活动：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（7）一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为；

（8）捏造事实或者提供虚假投诉材料；

（9）不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、短信等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人；

（10）法律、法规和谈判文件中规定的其他情形。

31 关于成交供应商瑕疵滞后发现的处理规则

31.1无论基于何种原因，本应作无效或废标处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或者其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，谈判小组均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或者随时视情形决定该报价无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足谈判文件或者采购人要求，谈判小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由成交供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足谈判文件或者采购人要求，谈判小组应出具取消该供应商的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

谈判小组认定成交供应商报价无效、废标或成交供应商的此前评议结果被取消的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购，成交供应商按照相关规定处理。出现上述情形的一切损失均由被取消成交资格的供应商承担。

31.2若已经超过质疑期限而未被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经谈判小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形（包括：予以无效报价、废标或采取类似的处理措施将使本次采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持成交结果的，采购人必须出具维持成交结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，谈判小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若成交供应商拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持成交结果的，谈判小组应当决定取消成交供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

- 质疑与投诉

32质疑

32.1供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑须在规定质疑期内一次性提出。

32.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

32.3供应商质疑时应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑项目的名称、项目编号；

（2）权益受到损害的事实、理由及相关证明材料；

（3）质疑供应商的单位名称、地址、电话、邮编等；

（4）质疑书必须由法定代表人或本项目的全权代理人署名，加盖单位公章，并标明提出质疑的具体日期。

32.4采购人自受理质疑之日起7个工作日内，对质疑事项作出答复，答复的内容不涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑供应商及其他相关供应商。

33 投诉

33.1供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人提出质疑。对质疑答复不满意或者采购人未在规定期限内做出答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内向采购人监察审计部提起投诉。

33.2供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

33.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，将列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

# 第三章  评审方法

# 1 资格审查

# 1.1资格审查内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应保证金 | 按时足额交纳谈判保证金。 |
| 2 | 供应商保证函 | 按照“第六章 响应文件格式”要求进行编制。 |
| 3 | 供应商概况 | 按照“第六章 响应文件格式”要求进行编制。 |
| 4 | 法定代表人资格证明文件 | 供应商的法定代表人参加本项目谈判时须提供法定代表人资格证明文件，并按照“第六章 响应文件格式”要求进行编制。 |
| 5 | 法人授权委托书 | 供应商的非法定代表人参加本项目谈判时须提供授权委托书，并按照“第六章 响应文件格式”要求进行编制。 |
| 6 | 营业执照 | 有效的营业执照复印件并加盖供应商公章。 营业执照能清晰反映未超出工商部门核准的经营范围。 |
| 7 | 资质要求 | 7.1具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照，有基本帐户开户许可证和安全生产许可证。 7.2具有国家建设行政主管部门核发的港口与航道工程施工总承包一级或以上工程施工资质、具有相应检测资质的单位（检测资质：水运工程试验检测甲级及以上）。 7.3拟派项目负责人须具备有效的港口与航道工程一级建造师资格，具有交通行政主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证），完成并担任过1万吨级及以上高桩码头施工项目的项目负责人。 7.4拟投入本项目的专职安全员须具有交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）。 7.5具备47米PHC管桩沉桩能力的船机设备(自有或租赁) 7.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。 |
| 8 | 供应商响应函 | 按照“第六章 响应文件格式”要求进行编制。 |
| 9 | 响应文件（资格审查部分）编 制 | 响应文件（资格审查部分）按照谈判文件规定编写、签署、盖章、装订等。 |
| 资格审查注意事项：谈判小组各成员判定某供应商未通过资格审查的，应签署具体原因，否则视为该供应商通过资格审查。 |

1.2通过资格审查供应商的响应文件，将进入下一步的符合性审查。

2 符合性审查内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的报价 | ①不存在总报价或单价超出本项目采购预算的情形。 |
|  |  | ②不存在可选择或可调整的报价情形。 |
| 2 | 响应方案 | 不存在可选择响应方案的情形。 |
| 3 | 商务技术指标响应内容 | 响应文件（商务技术部分）完全满足谈判文件中的实质性要求和条件。 |
| 4 | 响应文件（商务技术部分） 编 制 | 响应文件（商务技术部分）按照谈判文件规定编写、签署、盖章、装订等。 |
| 符合性审查注意事项：谈判小组各成员判定某供应商未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该供应商通过符合性审查。 |

3 技术和商务评审

3.1按照谈判文件要求，审查供应商相关服务，记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分评审。

3.2按照谈判文件要求，审查供应商报价、业绩等，记录相关事项，进行商务部分评审。

3.3谈判小组针对技术部分进行评审，对属于不合格或者报价无效的供应商，谈判小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的，不影响谈判小组作出的不合格或报价无效的裁定。

当供应商实质性条款不满足或者未提供符合谈判文件规定的技术支持资料时，其报价无效。

3.4谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，谈判小组有权确定其报价无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

4 谈判

4.1谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过供应商递交响应文件的逆顺序方式确定参加谈判供应商的谈判顺序。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.2谈判文件应详细列明采购标的的技术、服务要求。谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.3谈判实行 2轮报价法，第2轮报价为最终报价。

5 确定成交供应商

谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，确定最终报价最低的供应商作为成交供应商。

若两家及以上供应商在最终轮次报价中相同且最低的，以服务方案更优者为成交供应商。

成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购。

# 第四章  采购需求

# 项目概述

本工程位于长江澄通河段如皋沙群汊道段横港沙南缘、泓北沙以东，隶属通州区管辖，拟建设“F”型码头1座，共布置1个10万吨级泊位，1个3万吨级泊位和7个5千吨级泊位。本次采购根据设计院要求开展5根Φ800PHC桩水工试打桩工作。

# 二、采购说明

## 本次采购以竞争性谈判的采购方式，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，确定最终报价最低的供应商作为成交供应商。

三、采购内容

水工试打桩工程的施工、缺陷责任期修复、保证试桩完成后1年内夹桩围囹的完整性，以及该工程试验检测并出具试验、检测报告。报价应包含5根Φ800PHC桩沉桩施工及出具试验、检测报告的所有费用，包含但不限于水利、渔政、环保、海事等部门相关规定收取规费、管理费等，以及其他按有关规定乙方须缴纳的费用和保障本项目施工必须支付的其他费用。

四、服务要求

资质等级要求：

1.具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照，有基本帐户开户许可证和安全生产许可证。

2. 具有国家建设行政主管部门核发的港口与航道工程施工总承包一级或以上工程施工资质、具有相应检测资质的单位（检测资质：水运工程试验检测甲级及以上）。

3.拟派项目负责人须具备有效的港口与航道工程一级建造师资格，具有交通行政主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证），完成并担任过1万吨级及以上高桩码头施工项目的项目负责人。

4.拟投入本项目的专职安全员须具有交通行政主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）。

5.具备47米PHC管桩沉桩能力的船机设备(自有或租赁)

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

五、工程质量标准

施工达到国家现行相关工程施工验收规范合格等级标准，检测试验内容满足设计院要求，为下一步设计提供依据。

六、安全生产标准

达到国家现行相关工程施工安全生产标准，避免发生重大安全事故。采购方不负责因施工和临时用工等任何责任事故。

# 七、计划工期：工程及报告编制自签订合同且收到业主开工指令后 40日历天，缺陷责任期12个月

八、试打桩施工要求（图纸）另附

# 第五章  合同文本

合 同 协 议 书

发包人（全称）：南通港码头管理有限公司

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

2、下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列顺序在先者为准。

双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

- 合同协议书；

- 合同条款；

- 廉政合同协议书；

- 与本合同有关的其他文件。

组成合同的各项文件涉及同一内容的，以最新签署的为准；签署日期为同一日，内容有不一致的，以对甲方有利的约定为准，由甲方选择适用。

3、工程名称：南通港天生港区横港沙作业区10万吨级粮油泊位水工试打桩项目

工程地点： 通州区

4、工期：工程及报告编制自签订合同且收到业主开工指令后 40日历天，缺陷责任期12个月。

5、承包方式：包工包料。

6、质量标准：  合格  。

7、合同价款：        。

8、甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

9、本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、缺陷责任期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。

10、本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本四份，双方各执二份，当副本与正本不一致时，以正本为准。

甲方：                                     乙方：

法定代表人：                                法定代表人：

或                                          或

其授权的代理人：                            其授权的代理人：

单位地址：南通市人民西路530号              单位地址：

签约日期：2021年月日

合 同 条 款

- 词语定义

在本合同中，下列名词和用语应具有本条所指定的含义：

1、甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。又称发包方。

2、甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。

3、乙方：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。又称承包方。

4、乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。

5、工程：指合同条款约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服务的临时工程以及缺陷责任期内对工程缺陷进行处理的修复工程。

6、技术标准：指技术规范、标准和规程。

7、设计文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批准的，用以施工的所有图纸和技术资料。

8、合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程缺陷责任期满，甲乙双方结清合同价款时止的整个期间，包括施工准备期、施工期和工程缺陷责任期。

9、施工期：指自开工令中指定的开工之日起至竣工之日止的期限。需阶段验收的工程，阶段工期为阶段验收工程的施工期。

10、缺陷责任期：指自本工程竣工之日起算的本合同约定的缺陷责任期限。

11、合同价款：指按合同约定的方式、方法计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

12、不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方责任造成的爆炸和火灾，以及合同中约定等级以上的风、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海啸等对工程造成损害的自然灾害。

13、竣工验收：乙方按合同约定完工向甲方移交工程的验收。需阶段交工的工程，阶段验收为乙方按合同约定分阶段完工向甲方移交工程的验收。

14、天：指日历天。年、月、日均以公历计算。

15、书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等，采用手写、打字或印刷的表述方式，包括电报、电传和传真。

- 合同文件

1、合同文件：合同文件互相解释、互相说明，其组成和解释次序如下：

（1）双方商定的补充协议或合同履行期内经双方签署的备忘录；

（2）合同协议书；

（3）合同条款；

（4）双方签署的合同谈判备忘录；

（5）成交通知书、响应文件和采购文件；

（6）与本合同有关的其他文件。

当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。

第3条  合同范围

1、合同范围：水工试打桩工程的施工、缺陷责任期修复、保证试桩完成后1年内夹桩围囹的完整性，以及该工程试验检测并出具试验、检测报告。

第4条  技术标准

1、技术标准的使用：本合同工程的施工，执行交通部、建设部颁发的现行技术标准。

2、技术标准的替代：若甲方要求使用国外技术标准，应由甲方负责提供中文译文。若工程结构或施工工艺特殊，没有相应技术标准时，应由甲方提出技术标准，或由乙方根据设计要求和施工能力提出相应技术标准，经甲方审查同意后执行。

第5条  语言、法规和联系方式

1、语言：合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用汉语。若需使用少数民族语言作为辅助语言时，应在合同条款中约定，但当两种文本发生异议时，以汉语文本为准。

2、法规：本合同适用的法规是国家的法律、条例和法规，以及交通部、建设部颁布的有关规章。本合同适用的法规还有江苏省的有关法律、法规、规章和规范性文件。

3、联系方式：本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系均以书面形式为准。在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式予以确认。

第6条  甲方的责任

甲方应按本合同有关约定承担下述责任。

1、提供场地条件：负责办理土地、水域征用，青苗、树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍等工作。

2、提供水电与交通条件：甲方负责提供至现场。

3、任命甲方代表：甲方应在合同协议书签署后7天内任命代表，行使合同约定的甲方权力，负责履行合同约定的甲方义务,并将此任命书面通知乙方。甲方更换其代表时，应提前7天通知乙方。

4、付款：按本合同约定的期限和办法向乙方支付工程价款。

5、发布工程指令：按本合同的约定，及时向乙方发布工程指令，签发图纸、确认工程进度报表，检查隐蔽工程并办理各种验收或签认手续。

6、竣工验收：按本合同约定及时组织竣工验收，办理竣工结算。

第7条  乙方的责任

乙方应按本合同有关约定承担下述责任。

1、施工准备：负责施工现场的布置和临时设施的施工，按合同约定的时间、规格和数量及时到位施工机械和设备。在接到甲方通知后，在3天内做好施工准备工作，并组织实施。施工前或施工过程中，主要设备和材料的进退场均需事先征得甲方的书面同意。

2、提交报告及报表：根据工程施工情况及时向甲方提交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。

3、确保工程进度与质量：按设计文件、技术标准等要求进行施工和材料检验，建立健全施工质量保证体系。

4、负责工程的保护与保修：施工前，乙方应对周围已有建筑物及设施加以保护，并承担其保护责任。施工及缺陷责任期间，乙方应确保所有的设备、施工措施不影响社会道路畅通和第三者安全，并承担相应的赔偿责任。对已完工的建筑物和已安装的设备，在交付甲方前方应负责保护，保护期间发生损坏，由乙方无偿予以修复。若因甲方提前使用造成损坏，修造费用由甲方承担。工程竣工验收合格后，在合同约定的缺陷责任期内，对属于乙方造成的任何缺陷，乙方应无偿修复。

5、任命乙方代表：在合同协议书签署时任命代表（即项目经理），乙方代表应具有国家或交通部颁发的项目经理资质证书并常驻工程现场，负责履行本合同约定的乙方义务和管理本合同工程的施工。乙方更换其代表时，应事先征得同意并提前7天通知甲方。

6、遵守政府法令和规章： 施工过程中应遵守政府的各项法令和规章，特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章。

7、接受工程监理： 接受甲方依据本合同对施工的监督和管理，执行甲方发布的工程指令，参加甲方主持的工程会议。

8、本工程不允许分包。

- 工程监理

1、工程监理：甲方另行确定监理单位。

- 施工期

1、开工：乙方在接到甲方通知后，在3天内做好施工准备工作，并保证在15天内开始打桩施工。

2、施工期延长：出现下列情况时，经甲方批准，施工期可以延长，但工程费用不予调整。

⑴设计变更或工程量增加造成工程延误；

⑵不可抗力或地质条件变化造成工程延误；

⑶甲方原因造成工程延误；

⑷合同条款中约定的其它情况。

凡发生上述情况之一时，乙方应在7天内就延误的内容、天数和因此发生的费用支出向甲方提出报告，甲方在收到报告后7天内予以答复，以确定施工期延长的天数，乙方未能及时提出报告的，视为乙方不申请施工期限调整。

非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承担违约责任。

3、暂停施工：在确有必要时，甲方可以通知乙方暂停施工，并在24小时内向乙方提出具体处理意见，乙方应按甲方的要求暂停施工。乙方在落实了甲方的处理意见后，并在接到甲方提出复工通知后，才能继续施工。

停工责任在乙方时，停工损失由乙方承担，施工期不予延长。若由于甲方的指令错误或停工责任在甲方时，乙方停工的经济损失由甲方承担，由此影响的施工期相应延长。

第10条     质量控制

1、材料与设备

⑴工程所用材料、设备除在合同条款中约定由甲方供应外，均由乙方按照设计和技术标准的要求自行采购、运输、检验和保管。

⑵所有用于工程的材料、设备应有产品合格证书， 工程材料应具备由具有相应资质等级的材料检验单位出具的材质证书或试验报告。

⑶材料和设备进场时，乙方应通知甲方参加验收，甲方有权要求复验，对与设计和技术标准要求不符的材料和设备，甲方有权拒绝验收，并由乙方运离施工现场；在材料使用和设备安装过程中，甲方有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助。若检验发现材料或设备不合格时，该批材料或设备不能用于本工程，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用。

2、质量自检：本合同工程各分项工程、分部工程完成后，乙方应进行质量自检，质量自检不合格时应自行返工，因返工所发生的费用自行承担，延误的施工期不予延长；自检合格后向甲方提交自检报告进行验收。

3、隐蔽工程验收：

⑴乙方在自检合格并签署隐藏工程自检记录后，填写隐藏工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知甲方进行验收。甲方在接到乙方通知48小时内进行验收，经甲方验收合格并在验收记录上签认后，乙方可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，乙方应按甲方的要求整改并重新申请验收。

⑵若乙方未经验收而自行覆盖，甲方有权要求剥开或开孔检查，由此造成的损失，由乙方负责。⑶若甲方认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查，乙方应协助复查。若复查结果表明质量合格，由此而引起的一切费用由甲方承担，影响的施工期予以延长；若复查结果表明质量不合格，乙方应进行返工，并按上述规定重新申请验收，由此引起的一切费用及施工期延误由乙方负责。

4、质量等级：施工达到国家现行相关工程施工验收规范合格等级标准，检测试验内容满足设计院要求，为下一步设计提供依据。

若因乙方原因使工程质量达不到约定等级，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，施工期不予延长。若返工后仍达不到约定等级时，乙方应承担赔偿责任。若因甲方原因使工程质量达不到约定等级，乙方应根据甲方要求进行返工或修整，甲方承担返工与修整费用，并相应延长施工期。

- 合同价款与支付

1、合同价款的计算：本合同为固定总价合同(含暂列金额8万元，该费用只能按照采购人的指示使用或根本不予动用)。

2、工程预付款支付：本工程无工程预付款。

3、履约担保金额：乙方应提供合同金额的10%作为履约担保。

4、工程款支付：工程全部完工并提交检测报告，甲方收到合同全额增值税专用发票后56日内支付至合同总价的97%；余款在缺陷责任期满后且无质量问题或乙方按合同约定履行质量保修义务且经甲方确认后30日内付清。

第12条    施工安全

1、施工安全责任：乙方应按国家和有关部门的规定， 加强施工现场人员与船机的施工安全管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。所需措施费、管理费用不单独计列，由乙方承担。

2、安全事故处理：施工现场发生重大伤亡事故时，乙方除立即采取有效的措施外，应立即将事故情况上报有关部门并通知甲方，甲方应为抢救提供必要的条件。

3、安全措施：

3.1乙方应对施工船舶、机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。

3.2乙方应按有关要求，设置施工水域的警示标志和施工船舶夜间警示标志。

3.3乙方应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质以及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报甲方同意。甲方的认可不能免除乙方所应承担的责任。防护措施费用由乙方承担。

5、环境保护：乙方应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。

- 保险

- 工程保险：本工程的施工人员的保险由乙方负责。

- 不可抗力

1、自然灾害：不可抗力还包括以下自然灾害：烈度6度以上（不含6度）的地震。

上述自然灾害需有南通市气象，地震部门的书面证明

2、损失报告：不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施， 尽量减少损失，并在24小时内向甲方通报损害情况，7天内向甲方提交损失情况、清理和修复费用以及施工期延误的报告。

3、费用分担：因不可抗力发生而产生的下列费用， 由甲乙双方分别承担；

⑴工程本身的损害由甲方承担；

⑵人员伤亡由其所属单位负责；

⑶乙方设备和机械的损坏由乙方承担。

4、损失补偿：不可抗力造成工程停工或破坏时，甲乙方经过协商后由甲方给予合理补偿，但此类补偿不包括因乙方防范措施不当而造成的损失和本条第3条款规定应由乙方承担的费用。清理与修复工作的责任和所需费用，由甲乙双方另签补充协议或共同签署备忘录约定。

- 交工验收与结算

1、验收申请：乙方在工程完工且具备完工验收条件后7天内向甲方提交工程完工验收申请和工程交工资料。若工程及交工资料达不到要求，乙方应按甲方的合理要求，对工程或交工资料予以整修或补充，并重新申请验收，由此而产生的费用和施工期的延误由乙方负责。

2、验收程序：

⑴甲方根据乙方提交的交工验收申请和交工资料，确定验收时间并通知有关各方；

⑵甲方组织有关单位对工程建设的各个环节进行审查，听取有关单位对工程情况的汇报；审阅工程交工资料，查验现场，并对工程遗留或存在的问题提出处理意见；

⑶经验收合格，甲乙双方办理工程交接手续；

⑷工程验收合格，交工日期为乙方送交交工申请的日期；需修改后才能达到交工验收合格的工程，其交工日期应为修改后提请甲方验收的日期。

3、现场清理：

⑴工程交工验收后，乙方应及时进行清场，并在7日内全部撤离现场。

⑵乙方如未按以上要求清场及撤离，乙方应给予甲方经济赔偿，赔偿金按每天1000元计取。

4、交工资料：乙方提交的交工资料应包括下列主要内容。

（1）交工图纸和资料；

（2）施工报告；

（3）交工结算报告（办理完交工结算后提交）。

- 工程保修

1、缺陷责任期：缺陷责任期从工程交工之日起算，缺陷责任期为 12个月 。

2、乙方在工程缺陷责任期内有责任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或损坏，返修费用由乙方承担。因甲方使用不当或其他非乙方原因造成的损坏，乙方应协助修复，费用由甲方承担。

3、返修：缺陷责任期内，对应由乙方负责的返修内容，乙方应在接到返修通知后7天内开始实施返修，并在甲乙双方商定的时间内修理完毕，否则甲方有权委托其他单位或人员进行修理，其费用由乙方承担。

4、保修金：保修金按合同总价的3%计取。

- 争议、违约、索赔与赔偿

1、争议：双方在执行合同过程中发生争议时，应协商或提请主管部门调解，若协商及调解无效，可向南通仲裁委员会申请仲裁；

争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则视为违约。

2、违约：任何一方不按合同履行自己的责任和义务， 均为违约。违约方应向对方赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。因一方违约使合同不能履行时，另一方可要求中止或解除合同，但应提前14天通知违约方，由此造成的经济损失由违约方承担。

3、索赔：因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时，乙方可按以下规定向甲方索赔：

（1）在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请。

（2）在提出索赔申请后14天内，向甲方提交索赔报告，详细说明索赔理由，提供同期记录副本或其他可靠证据，并列明赔款额、延长施工期及其计算依据和方法。

（3）甲方接到索赔报告后14天内，及时进行调查对索赔资料进行审核，并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料后28天内，甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划。

（4）若乙方未能按上述规定按时提出索赔申请、索赔报告或补充资料，甲方可不予受理。

（5）若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第1款执行。

（6）若乙方将合同项目违法转包或分包的，则甲方有权单方解除本合同且履约担保金不予退还。

（7）若乙方未能按照合同约定逾期开工的，每逾期一日，乙方应当向甲方支付合同价的1%作为损失赔偿金，逾期达到7日的，甲方有权单方解除本合同且履约担保金不予退还。

（8）若乙方施工未能通过验收的，经甲方限期整改后仍未完成的，甲方有权单方解除本合同且履约担保金不予退还。

（9）本合同履行过程中，若因乙方原因造成合同解除的，乙方除应按照本合同约定承担违约责任。

#### 安全生产合同协议书

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本标段的安全管理工作，本标段发包人（以下简称“甲方”）与乙方    （全称）      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：   （盖  章）

法 定 代 表 人

或其授权代理人：  （签  字）

日          期：

乙方：    （盖  章）

法 定 代 表 人

或其授权代理人：   （签  字）

日        期：

廉政合同协议书

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，      南通港码头管理有限公司  （以下称甲方）与（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲方、乙方双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格遵守合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得由乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排和子女读书上学以及出国出境、旅游等提供方便等；不得要求或者接受乙方为其子女读书上学提供其所承担的费用等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方项目有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲方、乙方双方签署的维修工程施工合同签订期限。

第七条  本合同作为项目合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同共六份，双方与见证单位各执二份。

甲方：  （盖  章）                        乙方：  （盖  章）

法定代表人                                法定代表人

或其授权的代理人：                        或其授权的代理人：

2021年月日

第六章　响应文件格式

一  供应商编制响应文件须知

为了准确参加采购活动，请各供应商仔细阅读谈判文件的各项规定，按照如下要求认真编制响应文件：

1  编制响应文件必须做到如下事项：

1.1响应文件按照第二部分 供应商须知前附表“响应文件份数”要求进行装订，并密封提交。

1.2实事求是地填写“第六章 响应文件格式”的内容。给定格式的，必须按照统一的格式逐项填报，不可有空项，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的答复文字；没有给定格式的供应商可自行设计。

1.3“第六章 响应文件格式”的内容不得随意删减，如因删减导致响应文件不完整，谈判小组无法评审而造成的一切后果由供应商承担。附件中注明“无相关内容，可删除”的除外。

2  编制响应文件建议做到如下事项：

2.1响应文件规格幅面为A4打印。

2.2参照后附目录顺序对响应文件各项内容进行排版、编制页码，如出现编排混乱导致响应文件被误读或查找不到相应内容，一切后果由供应商承担。

二  商务文件

商务部分目录

1、供应商保证函（见附件1）

2、响应函（见附件2）

3、法定代表人资格证明文件及其授权委托书（见附件3-1、附件3-2）

4、报价表（见附件4-1、附件4-2）

5、项目负责人业绩（见附件5）

6、营业执照及资质证明文件（见附件6、附件7）

附件1

供应商保证函

我方对本次谈判文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿参加此次（项目名称、项目编号）  采购项目谈判，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1．我方同意谈判文件的各项规定及你方对谈判文件的解释。

2．如果我方存在违反相关法律法规及谈判文件规定的行为，自愿接受没收响应保证金、禁止参加采购活动等相关处罚。

3．我方按照“第二部分 供应商须知前附表 响应文件份数”的要求如数提交响应文件。

4．我方提供的响应文件及资料、证照真实合法有效；

5．我方愿向你方提供与本次采购有关的一切真实数据或资料；

6．我方同意承担由响应文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果；

7．我方赞同你方组织的谈判小组所做出的评审和选择，同意谈判小组无义务向供应商进行任何有关评审解释的规定；

8．我方保证诚实履行合同，做到工程所供材料货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

9．我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

供应商全称（公章）：

法定代表人或全权代理人： （手写签字）

签署日期：年月日

附件2

响应函

（一）根据已收到的的采购文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察和研究采购文件后，愿以的价，按采购文件的要求完成本次采购范围内的全部服务。

（二）我方已详细审阅全部谈判文件，同意谈判文件的各项要求。

（三）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（四）若成交，我方将按照谈判文件和响应文件的规定履行合同。

（五）贵单位的采购文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

（六）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何关系。

（七）响应文件自递交响应文件截止之日起谈判有效期为60日历日。

以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商（盖章）：

法人代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件3-1

法定代表人资格证明文件

（姓名）是         供应商全称         的法定代表人。参加南通港码头管理有限公司组织的     项目名称、项目编号         ，负责签署本次响应文件、全权处理响应文件开启、评审、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次采购项目有关的一切事务。

特此证明。

注：1．法定代表人参加本次谈判的应签署本文件并附本人身份证/护照的复印件；

2．如法定代表人不参加本次谈判，应签署《授权委托书》。

供应商全称（公章）：

签署日期：年月日

## 附件3-2

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加南通港码头管理有限公司组织实施的采购活动。代理人在谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

注：1．代理人参加本次谈判的应签署本文件并附本人身份证/护照的复印件

## 附件4-1

## 报 价 表

采购项目编号：

采购项目名称：

总报价（含税）：

增值税税率：

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

| 附件4-2 10万吨级粮油泊位试打桩项目报价表 单位：元 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 检测费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低应变 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高应变 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安全生产费 |  |  |  |  | 1.50% |  |
| 四 | 暂列金额 | 项 | 1 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明： （1）报价金额保留至小数点后2位。 （2）工程费用由投标人根据实际情况自行编制，报价范围应包括完成图纸内所有工作所需要的一切费用。投标人结合实际，充分考虑各项潜在风险，除暂列金额外，施工期间其他报价将不予调整。 （3）暂列金额为甲方预留费用，报价时不可调整。 |  |

## 附件5

## 项目负责人业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 担任职务 | 金额 | 合同签订日期 | 业主单位名称 | 业主方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的证明（如合同、获奖证明等的复印件加盖公章，证明应体现时间）。

附件6

营业执照

附件7

## 资质证明文件

## （企业、项目负责人等）

# 三  技术文件

# 技术文件目录

# 1、项目主要人员技术资格一览表（见附件8）

# 2、提供服务所需设施、设备一览表（见附件9）

# 3、施工方案说明（见附件10）

# 附件8

# 项目主要人员技术资格一览表

# （含施工、试验检测等人员）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 劳动合同编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：同时提交人员资质文件复印件。在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月   日

# 附件9

提供服务所需主要设施、设备一览表

| 序号 | 设施、设备名称 | 数量 | 型号 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：同时提供自有或租赁证明文件，在填写时如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月   日

附件10

实施方案说明